###### Warframe Rivens

Autor/es:
Sergio Hernandez Da Silva/Alejandro Castrillo Delgado
Fecha:
25/02/2025

###### ÍNDICE

# Introducción

El presente proyecto se orienta a desarrollar una aplicación web para la comunidad de Warframe, que permita a los usuarios registrarse e iniciar sesión y visualizar en tiempo real las ofertas de Riven mods obtenidas de una API.

# origen y contextualización del proyecto

El proyecto se basa en el videojuego Warframe, en el cual existen unos objetos conocidos como "Riven mods" que pueden ser comercializados entre jugadores. Sin embargo, el juego carece de un sistema efectivo y cómodo para gestionar este comercio fuera de su entorno, obligando a los usuarios a recurrir a canales externos poco organizados. Este proyecto busca cubrir esa necesidad mediante una plataforma web específica para el intercambio y gestión de Rivens.

# objetivo general del proyecto
Desarrollar una aplicación web que ofrezca un sistema de autenticación multiusuario y un módulo de visualización del mercado de Riven mods, proporcionando una experiencia interactiva, actualizada y personalizada para los jugadores de Warframe.

# Objetivos específicos. Tecnologías a usar
Implementar un sistema de registro e inicio de sesión mediante usuarios locales.
- Configurar la base de datos para el manejo de usuarios y favoritos.
- Desarrollar endpoints REST para el registro y login.
- Crear una interfaz de usuario en Angular para el login/registro.
- Consumir la API para extraer las ofertas de venta de Riven mods.
- Desarrollar una vista en Angular tipo chat para mostrar la lista de ofertas.
- Incorporar opciones de filtrado por períodos (por ejemplo, 2, 8 o 24 horas) y un modo “live” con actualizaciones periódicas.
- Permitir que el usuario marque ofertas como favoritas, guardándolas en la base de datos y gestionando su eliminación cuando ya no existan.
  Tecnologías: Angular para el frontend, ASP.NET Core para el backend , y una base de datos SQL.

# tareas
## Tarea 1: Autenticación y Registro
Objetivo y metodología
Permitir el registro e inicio de sesión multiusuario mediante un sistema de login sencillo.
### Subtarea 1.1: Configurar la base de datos para almacenar la información de los usuarios.
### Subtarea 1.2: Implementar endpoints para registro y login en el backend.
### Subtarea 1.3: Desarrollar la interfaz de usuario en el frontend para el login/registro.

	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Tarea 1	30 horas	01/03/2025	05/03/2025	Alejandro / Sergio
Subtarea 1.1	12 horas	01/03/2025	05/03/2025	Alejandro / Sergio
Subtarea 1.2	12 horas	02/03/2025	05/03/2025	Sergio / Alejandro
Subtarea 1.3	12 horas	03/03/2025	05/03/2025	Sergio / Alejandro

## Tarea 2: Gestión de Rivens y Ofertas
Objetivo y metodología
 Crear un sistema de gestión para que los usuarios puedan registrar sus Riven mods, crear ofertas públicas de venta, y gestionar el estado de las mismas.
    1. Subtarea 2.1: Modelado y creación de la base de datos de Rivens y Ofertas.
    2. Subtarea 2.2: Implementación de endpoints para CRUD de Rivens y Ofertas.
    3. Subtarea 2.3: Desarrollo de la vista de "Mis ofertas" para vendedores.
    4. Subtarea 2.4: Desarrollo de la vista de "Ofertas públicas" para compradores, incluyendo opción de compra.
	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Tarea 2	70 horas	07/03/2025	15/03/2025	Alejandro / Sergio
Subtarea 2.1	10 horas	07/03/2025	15/03/2025	Alejandro / Sergio
Subtarea 2.2	20 horas	08/03/2025	15/03/2025	Sergio / Alejandro
Subtarea 2.3	20 horas	10/03/2025	15/03/2025	Sergio / Alejandro
Subtarea 2.4	20 horas	12/03/2025	15/03/2025	Sergio / Alejandro

## Tarea 3: Gestión de Ventas y Confirmaciones
Objetivo y metodología:
 Permitir que los compradores puedan iniciar una compra, y que los vendedores confirmen o cancelen la misma. Se gestiona la propiedad del Riven al finalizar la venta.
    1. Subtarea 3.1: Creación del modelo de venta y su relación con Rivens y usuarios.
    2. Subtarea 3.2: Endpoints para iniciar, confirmar o cancelar ventas.
    3. Subtarea 3.3: Desarrollo de la sección "Mis ventas" con filtros y acciones.
	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Tarea 3	30 horas	17/03/2025	22/03/2025	Alejandro / Sergio
Subtarea 3.1	10 horas	17/03/2025	22/03/2025	Alejandro / Sergio
Subtarea 3.2	10 horas	18/03/2025	22/03/2025	Sergio / Alejandro
Subtarea 3.3	10 horas	20/03/2025	22/03/2025	Sergio / Alejandro

## Tarea 4: Investigación
Objetivo y metodología:
 Investigar tecnologías y ideas para ampliar el proyecto, como son la incorporacion de bots para obtener datos del jugador por medio del foro del juego, un panel de administración, etc...

	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Tarea 4	450horas	24/03/2025	26/04/2025	Alejandro

## Tarea 5: Reparación y debug
Objetivo y metodología:
búsqueda de fallos en el producto actual y su reparación.

	Duración (horas)	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Tarea 5	160 horas	28/04/2025	21/05/2025	Alejandro / Sergio

# Recursos humanos
- Desarrollador Backend: Implementación de endpoints y configuración de la base de datos.
  - Inicia:Alejandro.
  - Finaliza: Sergio
- Desarrollador Frontend: Desarrollo de la interfaz en Angular.
  - Inicia:Sergio
  - Finaliza: Alejandro

# RECURSOS MATERIALES
- Servidores de hosting y bases de datos.
- Herramientas de desarrollo (IDE, control de versiones, etc.).
- Licencias y servicios en la nube (según necesidad).

# cronograma
Mediante un gráfico Gantt se explicitará la secuencia de las diferentes tareas a realizar durante el proyecto.

# PRESUPUESTO
Se detallará un presupuesto por cada tarea y subtarea según la siguiente tabla.

	Recursos humanos	Recursos materiales	Total
Tarea 1	0	0	0
Subtarea 1.1	0	0	0
Subtarea 1.2	0	0	0
Subtarea 1.3	0	0	0

Tarea 2	0	0	0
Subtarea 2.1	0	0	0
Subtarea 2.2	0	0	0
Subtarea 2.3	0	0	0
Subtarea 2.4	0	0	0

Tarea 3	0	0	0
Subtarea 3.1	0	0	0
Subtarea 3.2	0	0	0
Subtarea 3.3	0	0	0

Tarea 4	0	0	0

Tarea 5	0	0	0

Total:			0

# Política de seguimiento y evaluación
Reuniones Periódicas: Se programarán reuniones semanales para revisar avances y detectar posibles desviaciones.
- Herramientas de Gestión: Uso de herramientas Trello para el seguimiento de tareas y asignación de responsabilidades.
- Evaluación de Entregables: Verificación de la calidad del código, funcionalidad y usabilidad mediante pruebas y revisiones.

# Conclusiones

La implementación de esta plataforma proporciona a la comunidad de Warframe una alternativa eficaz para la gestión del comercio de Riven mods. Gracias a un diseño y funcionalidad cercano al de mercados ya existentes con metodologias específicas como la creación de ofertas, compras confirmadas y visualización en tiempo real, el sistema mejora la experiencia de los usuarios fuera del entorno del juego. Este proyecto representa una solución funcional y extensible para una necesidad real no resuelta por el juego y esperamos completarlo en un futuro
# Anexos

# bibliografía

- Documentación de Angular y ASP.NET Core.
- Cursos Udemy
- Documentacion APIs WarframeMarker y WarframeStat